## Slide 1
HR 招募系統 Chatbox：
進度更新與 Phase 1 範圍確認
大理石之生 | 視覺哲學重新演繹 (v21)

## Slide 2
專案範圍釐清：Phase 1 確切範疇
MDL | PAGE 1
預算考量：今年預算為 100 萬，目標上線時間 2026/06。
首階段範圍：確認包含 Phase 1 的 Part 1 (AI 回答功能) 作為報價基準。
後續評估：待四家廠商提案與報價取得後，再視狀況評估是否延伸至 Part 2 或 Part 3。

## Slide 3
雇主品牌與資訊涵蓋範圍
MDL | PAGE 2
資訊來源：未來包含但不限於 招募網站 內容。
擴充規劃：需可視招募活動及 常見問題擴充，分階段進行。
新增範疇：除了招募網站，建議一併納入「職前簡介資訊」連結，以提供更完整的資訊覆蓋率以回應求職者對雇主品牌的詢問。

## Slide 4
資料庫與介接規劃：職缺媒合與 API
MDL | PAGE 3
媒合資料來源：招募網站匯出 + 使用者聊天回覆 (如期望地區與職務)。
API (應用程式介面) 介接需求：若需增加通勤資訊(如近捷運站)才需介接其他 API (應用程式介面)。
系統整合：需與科技部確認現有「麥當勞招募管理系統」與「小尖兵 APP」流程，以利與 Chatbox 廠商討論 API (應用程式介面) 串接方式。
後續行動：預計下週安排跨部門會議(包含 Rooson、Dart)進行流程操作說明。

## Slide 5
廠商評估策略：報價結構與 POC 決策
MDL | PAGE 4
POC (概念驗證) 決策：基於開發成本與技術複雜度在可控範圍，為節省時程，建議直接進入 遴選階段，不執行 POC (概念驗證)。
報價廠商：包含 極致、艾卡拉 及原規劃的另外兩家，共計四家進行評估，不新增第五家。
報價結構要求：廠商需完整涵蓋一次性開發費、雲地端建置費、維護費、更新費(人天)與 Token (權杖) 費用。
下一步：取得報價單、提案規格與成功範例後，將召開內部共識會議。

## Slide 6
大理石之生：專案架構與四階全量對齊
MDL | PAGE 5
HR Chatbox
專案架構
Phase 1 範圍
聚焦 Part 1 (AI)
P.2
作為 報價基準
P.2
後延 Part 2 評估
P.2
資訊與內容
涵蓋 招募網站
P.3
納入 職前簡介資訊
P.3
支援 常見問題擴充
P.3
系統與資料
整合 職缺媒合 源
P.4
確認 API 介接需求
P.4
跨部門流程再釐清
P.4
決策與時程
免 POC 進 遴選階段
P.5
四家廠商(含極致等)報價
P.5
擬辦 內部共識會議
P.5